|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREPRISE** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Bygherre: | **XX** | | | | | | |
| Entreprenør: | **YY** | | | | | | |
| Entreprise: | **XX Nyt vandværk** | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **AFLEVERINGSFORRETNING** | | | | | | | |
| Der er foretaget aflevering den: | | | | | 06.09.2019 | | |
| Entreprisen er overdraget ved entrepriseaftale af: | | | | | 01.11.2018 | | |
| - samt senere tilkomne dokumenter, jf. bilag: | | | | |  | | |
| I afleveringsforretningen deltog for bygherre: | | | | | XX | | |
| - for entreprenøren | | | | | YY | | |
|  | | | | |  | | |
| **MANGLER** | | | | | | | |
| Der er ikke fundet væsentlige mangler. | | | | | Nej | | |
| Konstaterede mangler fremgår af vedlagte mangelliste af: | | | | | 06.09.2019 | | |
| Manglerne vurderes til (tilbageholdt beløb) kr.: | | | | | 200.000 | | |
| Manglerne afhjælpes inden den: | | | | | 01.11.2019 | | |
| Aftalt dokumentation afleveret/afleveres senest den: | | | | | 01.11.2019 | | |
| Aftalt information til drift og vedligehold afleveret/afleveres senest den: | | | | | 01.11.2019 | | |
| Slutregning sendes senest den: | | | | | 01.12.2019 | | |
|  | | | | |  | | |
| **EFTERSYN:** | | | | | | | |
| 1-års eftersyn afholdes senest den: | | | | | 06.09.2020 | | |
| 5-års eftersyn afholdes senest den: | | | | | 06.09.2024 | | |
|  | | | | |  | | |
| **BEMÆRKNINGER:** | | | | | | | |
| Se vedlagte mangelliste Ver. 03 | | | | | | | |
| **ENTREPRENØRENS BEMÆRKNINGER:**  Ingen | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **UNDERSKRIFT** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Dato | |  | Bygherre |  | Dato |  | Entreprenør |
|  | |  |  |  |  |  |  |