|  |
| --- |
| **ENTREPRISE** |
|  |
| Bygherre: | **XX** |
| Entreprenør: | **YY** |
| Entreprise: | **XX Nyt vandværk** |
|  |
| **AFLEVERINGSFORRETNING** |
| Der er foretaget aflevering den: | 06.09.2019 |
| Entreprisen er overdraget ved entrepriseaftale af: | 01.11.2018 |
| - samt senere tilkomne dokumenter, jf. bilag: |  |
| I afleveringsforretningen deltog for bygherre: | XX |
| - for entreprenøren | YY |
|  |  |
| **MANGLER** |
| Der er ikke fundet væsentlige mangler.  | Nej |
| Konstaterede mangler fremgår af vedlagte mangelliste af: | 06.09.2019 |
| Manglerne vurderes til (tilbageholdt beløb) kr.:  | 200.000 |
| Manglerne afhjælpes inden den: | 01.11.2019 |
| Aftalt dokumentation afleveret/afleveres senest den: | 01.11.2019 |
| Aftalt information til drift og vedligehold afleveret/afleveres senest den: | 01.11.2019 |
| Slutregning sendes senest den: | 01.12.2019 |
|  |  |
| **EFTERSYN:** |
| 1-års eftersyn afholdes senest den: | 06.09.2020 |
| 5-års eftersyn afholdes senest den: | 06.09.2024 |
|  |  |
| **BEMÆRKNINGER:**  |
| Se vedlagte mangelliste Ver. 03 |
| **ENTREPRENØRENS BEMÆRKNINGER:**Ingen |
|  |
| **UNDERSKRIFT** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dato |  | Bygherre |  | Dato |  | Entreprenør |
|  |  |  |  |  |  |  |